Załącznik nr 1 B do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

I. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1788K w miejscowości Sosnowice ”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań:

1. „Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1788K  – Marcyporęba – Paszkówka – Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku ok. 970 m w m. Sosnowice”

Odcinek, będący przedmiotem zamówienia posiada szerokość jezdni ok. 5,0- 5,30 m, a po obu jej stronach są zlokalizowane gruntowe pobocza o szerokości ok. 1m.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) oraz projekt techniczny i wykonawczy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania (brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub decyzja ZRID lub decyzja pozwolenie na budowę) oraz ich pozyskanie dla zadania polegającego na budowie chodnika wraz z poprawą odwodnienia na odcinku ok. 970 m (na początku odcinka należy się nawiązać do istniejącego chodnika), budowie kanałów technologicznych (lub uzyskaniu zgody na zwolnienie z obowiązku ich budowy od właściwego organu) na terenie miejscowości Sosnowice w gminie Brzeźnica.

Przedmiotowe dokumentacje będą służyć jako opis przedmiotu zamówienia do zamówienia na roboty budowlane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na ich podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych. Zatem dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwą konkurencję. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. Ponadto jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5 art. 99 ustawy PZP Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące realizowanych zadań dostępne są w ogólnodostępnym portalu mapowym	pod	następującym	adresem: https://wadowicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy

Dokumentację projektową (projekty budowlane, techniczne i wykonawcze) oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

- Miejsce realizacji inwestycji:

Zadanie 2. Droga powiatowa 1788K w miejscowości Sosnowice ok. 970 m

- Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień

KOD CPV

przedmiot główny :

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 -Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

- Szczegółowy zakres opracowania.:

Obowiązki Wykonawcy, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i pełnieniu nadzoru autorskiego:

- złożenie Harmonogramu Realizacji Zadania w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy, który będzie zapewniał wykonanie i odebranie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia i uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID w czasie ustalonym w Umowie,

- zapewnienie zgodności procesu wykonywania prac projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem Realizacji Zadania,

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, analiz i ekspertyz,

sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego, wskazana jest dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych,

- wykonanie badań i opracowań geologiczno - inżynierskich i geotechnicznych, w tym ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych- jeśli jest wymagane,

- uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych,

- przedstawienie mapy ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji drogowej,

- uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  o ile są wymagane,

- uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów wraz z sporządzeniem analizy własnościowej,

- sporządzenie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną przebudowę,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń (w tym pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o zezwoleniu na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych pod zabudowę), decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji, wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie, - jeżeli dotyczy,

- wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z wytycznych instytucji biorących udział w wydawaniu warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji przyszłej inwestycji drogowej,

- przekazanie Zmawiającemu w oryginałach wszelkich opinii, decyzji, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów pozyskanych lub wytworzonych w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia,

- uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury kolidującej z inwestycją Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego obowiązku jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag”,

- wykonanie mapy z podziałem nieruchomości - jeśli jest wymagana,

- uczestniczenie w radach technicznych zwoływanych i przeprowadzanych przez Zamawiającego,

- opracowanie projektów budowlanych i technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim w ilościach:

−	mapy do celów projektowych – 2 egz.;

−	mapy zasadniczej wraz z naniesionymi granicami nieruchomości – 2 egz.,

−	5 egzemplarzy projektu budowlanego (zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane)

−	2 egzemplarze projektu technicznego;

−	2 egzemplarze projektu wykonawczego,

−	2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR);

−	2 egzemplarze przedmiarów robót;

−	2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich;

−	2 egzemplarze map z podziałem nieruchomości

−	informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 3 egz.,

−	całość również w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym typu pendrive lub płyta DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych (pliki doc., dxf, lub dwg.).

-    wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i jego zatwierdzeniem – 4 egzemplarze (1 oryginał + 3 kopie)

-  uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

-  uzyskania, w razie konieczności, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

-  w przypadku odwołań od decyzji będącej przedmiotem umowy Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się od wydanych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

-  przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o zawarcie umowy z PGW Wody Polskie, jeżeli zachodzi konieczność jego wykonania,

-  zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami,

- zapewnienie organizacji procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposób aby założone cele projektowe zostały osiągnięte zgodnie z Umową i Harmonogramem Realizacji Zadania; Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych,

-  stosowanie rozwiązań wykluczających lub ograniczających do niezbędnego minimum zajęcie terenów obcych, z uwagi na to, że wejście w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny,

- przedstawianie Zamawiającemu i Zarządcy drogi do akceptacji propozycji rozwiązań obiektów inżynierskich oraz uszczegółowionych rozwiązań projektowych,

- uwzględnianie wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań projektowych i wprowadzania tych uwag i sugestii do proponowanych rozwiązań projektowych,

- informowanie Zamawiającego o postępie prac wraz z przekazywaniem kopii wszystkich pism, wystąpień, opinii, zatwierdzeń itp.,

- zaopiniowanie z Zamawiającym przebiegu linii rozgraniczających a następnie projektów podziałów nieruchomości przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacją trwałą i złożeniem do klauzuli,

-   pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późn. zm.) w tym: − udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową oraz opracowywanie rozwiązań alternatywnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

− stawiania się na budowie w razie wystąpienia takiej konieczności,

− pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objętego niniejszym opracowaniem w okresie do 7 lat od daty zawarcia niniejszej umowy, ll) nieodpłatne naniesienie zmian w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim, na wniosek Zamawiającego, wynikających z konieczności podziału robót na inne części uwarunkowane wytycznymi do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych lub podzielenia zadania na etapy robót z uwagi na brak przez Zamawiającego środków na realizację całego zadania, mm) nieodpłatna aktualizacja, na wniosek Zamawiającego kosztorysu inwestorskiego przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w wersji edytowalnej z prawem do aktualizacji przez Zamawiającego.